**《大型项目综合实训（A）》周报**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | AdminLTE2 | | | | 序号 | 15 |
| 学号 | 15110506017 | 姓名 | 赵凯强 | 周数 | 第 10 周 | |
| 专业班级 | 软件1505 | | 日期 | 2018年11月5 日—11月11日 | | |
| **本周任务完成情况**  本周首先对上周的产品查询进行了细化，对查询出来的产品可以通过pageHelper自定义的api进行简单的分页，不至于当点开是时候会全部都展示出来，增加了用户的体验。本周主要完成了关于订单的查询以及查询出来的订单的分页问题，订单的查询和分页和产品的及其相似，但是产品是一个单表查询，然后订单的话，是一个多表查询的过程，需要对结果集使用@Result注解进行分类，然后还需要@One注解对其中关联的产品表的问题进行查询，然后将封装的结果返回，最关键的还有点击订单详情的时候，就会弹出这个订单对应着的全部内容通过EL表达式展示到对应的jsp页面上。 | | | | | | |
| **存在的问题及解决方案**  1、表单的提交的时候没有响应  解决方案：page文件夹及其下面的jsp页面放在WEB-INF下面，扫描不到  2、在配置文件中连接Oracle数据库时候超时  解决方案：Oracle数据库挂在远程的虚拟机里，然后由于ip的重置然后连接不到  3、在domain里更改了数据和代码的时候页面没发生变化  解决方案：需要clean整个项目然后再install一下，才会生效  4、返回数据时提示404错误  解决方案：没有指定响应头，指定数据类型为json类型  5、在前端页面编写的按钮点击事件没有响应  解决方案：没有写onchange：JavaScript:change()，点击事件 | | | | | | |
| **下周工作计划**  对访问的连接以及登陆的用户进行全限的控制，必须在登陆的情况下才可以通过网址进行访问，不然进行拦截，对应的用户登陆采用的springSecuity来通过配置文件然后实现用户的登陆以及验证，防止没有登陆的情况下对网站进行恶意操作，并且完成对应的用户的退出。 | | | | | | |

说明：

1、周报每5个工作日填写一次，每周的周日前通过网络教学平台提交电子版。

2、存在的问题及解决方案、要实事求是地记录，一旦发现雷同或抄袭现象，均不得分。