**《大型项目综合实训（A）》周报**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | AdminLTE2 | | | | 序号 | 15 |
| 学号 | 15110506017 | 姓名 | 赵凯强 | 周数 | 第 13 周 | |
| 专业班级 | 软件1505 | | 日期 | 2018年11月26 日—12月2日 | | |
| **本周任务完成情况**  本周主要完成了AOP日志信息的获取和查询，关于username获取是通过对 SecurityContextHolder获取来获得的，而关于ip地址获取，我们可以通过request.getRemoteAddr()方法获取到，而在Spring中可以通过RequestContextListener来获取request或session对象。如何获取访问的URL，是通过反射来完成操作的，而获取执行的市场，是在后置通知中。获取一个当前时间减去访问时间visitTime，就可以获取对应的执行时长。查询AOP日志是从菜单开始，然后调用/sysLog/findAll.do然后查询所有的日志信息，controller会调用service层的方法，最后会到dao层中执行对应的sql语句，然后将查询的list返回到jsp然后显示。 | | | | | | |
| **存在的问题及解决方案**  1、关于依赖的导入会报红色波浪线  解决方案：mvn中的版本过多，删除pom中的对应的依赖，然后重新导入  2、采用注解进行注入的时候，显示无法注入  解决方案：dao没有添加对应的对应的支持注解注入的语句，无法识别注解  3、修改了前台的代码，但是没有生效  解决方案：没有清理浏览器的缓存，导致代码没有生效  4、配置文件中的依赖起不到对应的效果  解决方案：采用离线依赖，对无法下载又需要的依赖手动导入离线依赖  5、传递数据请求和提交表单的时候关于post和get混用  解决方案：传递实体数据的时候采用post，其他采用get请求 | | | | | | |
| **下周工作计划** | | | | | | |

说明：

1、周报每5个工作日填写一次，每周的周日前通过网络教学平台提交电子版。

2、存在的问题及解决方案、要实事求是地记录，一旦发现雷同或抄袭现象，均不得分。